Додаток

до рішення виконавчого комітету

Карпівської сільської ради

26.08. 2025 № 230

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

Карпівської сільської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Загальна частина.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Карпівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки  (далі – середньостроковий план громади) розроблено з урахуванням першої частини статті 331 та статті 752  Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294, Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2025 року №671-р.

Середньостроковий план громади формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах  та програмах.

Середньостроковий план  громади визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування та їх цільові показники;

орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період.

Описова частина.

Середньостроковий план громади Карпівської сільської  територіальної громади на 2026-2028 роки розроблено відділом загальної, організаційно – кадрової роботи виконкому сільської ради  на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами сільської ради та виконавчого комітету, відповідно до цілей і завдань, визначених проектом Стратегії розвитку Карпівської сільської  територіальної громади на період до 2032 року (далі – проект Стратегії громади), у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Карпівської сільської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку громади, для   досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевої влади та фізичні і юридичні особи, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку  громади. Їх  реалізація передбачає системну інтеграцію принципів енергоефективності, екологічної стійкості, гендерної рівності, безбар’єрності та громадської безпеки в усі етапи планування, відбору, фінансування та моніторингу публічних інвестиційних проектів. Такий підхід дозволить максимально підвищити соціально-економічний ефект від використання публічних коштів,  зменшити вразливість до зовнішніх викликів і ризиків, а також створити умови для підвищення якості життя мешканців як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані, ураховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених середньостроковим планом громади, належать:

Громадська безпека (виконавчий комітет Карпівської сільської ради);

Муніципальна інфраструктура та послуги (виконавчий комітет Карпівської сільської ради).

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку  громади  та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя мешканців, протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 2  ключових сектори (галузі) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на підвищення рівня безпеки громадян шляхом будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення для оперативного інформування про загрози та координації дій у кризових ситуаціях.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розвиток системи водопостачання в населених пунктах, удосконалення системи  управління побутовими відходами.

Підсектори  галузей (секторів) для публічного інвестування.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку громади, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання публічних коштів.

Підсектори є ключовими аналітичними елементами, що дозволяють системно структурувати пріоритети розвитку, визначати потреби у фінансуванні та забезпечувати комплексне планування публічних інвестицій. Вони сприяють узгодженню стратегічних цілей державного, регіонального та місцевого рівнів, підвищують ефективність управлінських рішень і створюють передумови для реалізації інтегрованого підходу до управління інвестиційними ресурсами громади.

Перелік основних напрямків для публічного інвестування в межах відповідних підсекторів  наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік інших напрямів для публічного інвестування в межах відповідних підсекторів - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням проекту Стратегії  громади, а також узгоджуються із завданнями Стратегії регіонального розвитку  Дніпропетровської області  на період до 2027 року  та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом загальної, організаційно – кадрової роботи,  на основі пропозицій відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених проектом Стратегії громади, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

За підсумками опрацювання пропозицій виконавчого комітету та  структурних підрозділів сільської ради та схвалення  Сільською інвестиційною радою  було сформовано перелік основних напрямків публічного інвестування  та включено  в  середньостроковий план  громади. Напрями, що не відповідають критеріям публічних інвестицій відповідно до Бюджетного кодексу України,  до громади середньострокового плану  не включалися.

Фінансова структура публічних інвестицій.

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис.грн

| Показник | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | разом 2026 – 2028 роки |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів сільського бюджету | 800,0 | 3000,0 | 3000,0 | 6800,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Карпівської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис.грн

| Галузь (сектор) | Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій за галузями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 2026 рік | на 2027 рік | на 2028 рік | на 2026 – 2028 роки |
| Громадська безпека | 100,0 | 1000,0 | 1158,478 | 2258,478 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 700,0 | 2000,0 | 1841,522 | 4541,522 |
| Загальний результат | 800,0 | 3000,0 | 3000,0 | 6800,0 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план  громади є ключовим інструментом сучасного управління публічними інвестиціями на місцевому рівні. Його розроблення спрямоване на запровадження якісно нового підходу до планування, відбору та реалізації публічних інвестиційних проектів.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проектів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізації ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також для формування галузевих (секторальних) проектних портфелів та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким  пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку  та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів у межах  галузевих (секторальних) портфелів публічних інвестицій громади. Пріоритезація проектів здійснюватиметься  в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів сільського, а також до галузевого (секторального)  портфеля публічних інвестицій держави, за умови потреби у фінансуванні з державного бюджету.

Секретар виконкому                                       Олена КИКОТЬ

Додаток № 1 до

Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Карпівської сільської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – муніципальна інфраструктура та послуги.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 4541,522 тис.грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Нове будівництво розвідних водопровідних мереж в с. Андріївка Широківського району Дніпропетровської області (Коригування) | Водопостачання та водовідведення | Довжина мереж водопостачання, км | 80,832 | 95,661 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
|  |  |  | Рівень забезпечення питною водою населення, % | 84,9 | 98,0 |  |
|  | Нове будівництво експлуатаційної свердловини №2 на воду в с. Карпівка Криворізького району Дніпропетровської області |  | Кількість свердловин | 28 | 29 |  |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Нове будівництво бетонних майданчиків для збирання твердих побутових відходів в с.Андріївка, с.Новомалинівка Карпівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД) | Управління побутовими відходами | Кількість бетонних майданчиків, од | 8 | 14 | Проект місцевого плану управління відходами на території Карпівської територіальної громади |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – громадська безпека

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2258,478 тис.грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення рівня безпеки в громаді | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАЦО) на території Карпівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області | Цивільний захист | Кількість АРМ обладнання МАСЦО, комп. | 0 | 1 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
|  |  |  | Кількість абонентських комплектів МАСЦО, комп. | 0 | 25 |  |
|  |  |  | Загальна мережа мережі оповіщення, м.п. | 0 | 7200,0 |  |
|  |  |  | Кількість рупорних гучномовців, од. | 0 | 72 |  |

Додаток № 2 до

Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Карпівської сільської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – муніципальна інфраструктура та послуги

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Управління побутовими відходами | Кількість бетонних майданчиків, од | 8 | 26 | Проект місцевого плану управління відходами на території Карпівської територіальної громади |
|  |  | Кількість майданчиків тимчасового зберігання відходів, од. | 0 | 1 |  |
| Закупівля спеціалізованої техніки для комунального підприємства КП «Вишневе» Карпівської сільської ради | Управління побутовими відходами | Кількість придбаної техніки, од. | 9 | 11 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – освіта і наука

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти, молоді і спорту Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Шкільна освіта | Кількість модернізованих їдальнях (харчоблоках) у закладах освіти, од. | 0 | 1 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
| Облаштування захисних споруд (укриттів) у закладах загальної середньої освіти та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Шкільна освіта | Кількість побудованих укриттів в закладах освіти, од. | 0 | 1 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд (укриттів) | Дошкільна освіта | Кількість побудованих укриттів в закладах дошкільної освіти, од. | 0 | 1 |  |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | Шкільна освіта | Кількість придбаних автобусів, од. | 8 | 9 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
| Оновлення інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної середньої освіти в яких проведено капітальні ремонти, од. | 0 | 1 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіти | Кількість закладів дошкільної освіти в яких проведено капітальні ремонти, од. | 0 | 1 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – соціальна сфера

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утворення центру соціальної підтримки дітей та сімей - заклад соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування тощо | Права та інтереси дітей | Потужність закладу, осіб | 0 | 20 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – культура та інформація

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – сектор культури і туризму Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення умов надання культурних послуг шляхом приведення закладів культури у належний стан | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів культури, од. | 0 | 2 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – довкілля

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | Охорона атмосферного повітря | Кількість АСЕМ, од. | 3 | 5 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – транспорт

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Карпівської сільської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток громадського транспорту | Громадський транспорт | Кількість придбаних автобусів, од. | 5 | 7 | Проект Стратегії Карпівської сільської територіальної громади на період до 2032 року |

Секретар виконкому                                         Олена КИКОТЬ